# 机场数字孪生（AirportTwin）需求规划文档

类型：前瞻规划（应该是什么）· 版本 v1.0 · 对应产品基线：v0.13（commit d6c6861）

配套文档：《需求规格说明书 v1.0》（现状 FR/NFR/KI 编号均引自该文）·《Gap 分析与演进规划 v1.0》

一句话：由任务、品类行规与失效模式正推本产品应具备的能力，标定 P0-P3 并给出破坏性验收。

# 目录

## 0. 本文定位

### 0.1 与规格说明书的分工

|  | 规格说明书 | 本文（规划） |
| --- | --- | --- |
| 回答 | 现在是什么（as-built） | 应该是什么、缺什么 |
| 推导方向 | 由实现反推 | 由任务/品类/失效正推 |
| 编号 | FR / NFR / KI | PR-Px-y（Planned Requirement） |

本文不重复描述已实现功能，只引用 FR 编号；现状 ✅⚠️❌ 全部来自代码核实（见 Gap 文档附录 B），不来自 README。

### 0.2 核心方法论断言

先写失效清单与验收标准，再写功能描述。"可回放"是功能；"演示到一半误刷新，30 秒内能回到刚才的讲解状态"才是需求。本文验收一律破坏性写法：描述如何制造失效，断言正确行为。

## 1. 需求发现方法论（七维度）

| # | 维度 | 核心问法 | 本项目最擅长发现 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 任务导向 JTBD | 用户"雇"它完成什么任务 | 演示可靠性被排在新功能之后的优先级错位 |
| D2 | 品类规范对标 | 同品类行规做/不做哪些 | 数字孪生品类默认期待（数据接口/场景库）的缺失 |
| D3 | 失效可观测性 | 哪些失效用户当下察觉不到 | 静默异常、时基混用、静默丢航班/丢录制 |
| D4 | 设备与环境基准 | 最差目标环境预算够吗 | 核显/投影/内网环境的系统性欠账 |
| D5 | 全生命周期 | 打开→演示→更新→退役每环顺吗 | 部署缓存坑、文档漂移、死代码残留 |
| D6 | 威胁与滥用 | 谁会怎么打它 | CDN 供应链、控制台开放面的显式化 |
| D7 | 可测性作为需求 | 每条需求怎么自动验证 | 13 轮迭代零仓库内测试的回归风险 |

## 2. 用户与任务分析（D1）

### 2.1 核心任务与成功条件

T1 现场演示（最高频）："我打开这个页面，5 分钟内向观众讲清一个机场运控概念，中途不出岔子。"

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 任何网络环境下页面数秒内出画面 | 依赖可自托管或有完整性回退；失败时给诊断页而非白屏 | ❌ Three.js 仅 CDN，断网/内网即白屏（规格 §9） |
| 讲解状态可提前布置、可复现 | 配置与面板布局持久化；场景可编码进 URL 分享 | ❌ 除语言外零持久化（KI-9） |
| 演示中途误刷新可在 30 秒内恢复 | 同上（持久化 + URL） | ❌ 全部重置 |
| 出了错演示者第一时间知道 | 全局错误捕获 + 健康横幅 | ❌ 零错误上报（KI-10） |
| 投影/核显机器不掉帧 | 性能档位（阴影/像素比降级） | ⚠️ 无档位，阴影 4096² 固定 |

T2 概念教学："我制造一个情景（关跑道/LVP），让学生看见因果。"

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 情景可一键布置 | 预置剧本库（高峰压力/LVP 演练/单跑道日） | ❌ 每次手工点配置 |
| 因果可回看 | 录制回放 | ✅ FR-11（RECALL） |
| 课后可留档/换机重放 | 录制导出后可导入重放 | ⚠️ 只有导出，无导入通道 |

T3 二次消费（开发者）："我从孪生取标准数据流做自己的分析。"

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 有稳定文档化的数据出口 | snapshot 契约 + schemaVersion | ✅ FR 契约 §6，window.__snapshot |
| 契约变更可察觉 | 契约冒烟测试守护字段 | ❌ 无任何测试 |

### 2.2 优先级纠偏结论

现有路线图惯性是"每轮加一个行业件面板"；JTBD 一测即知：T1 的五个成功条件有四个不成立，而它是最高频任务。演示可靠性（错误可见、状态可复现、依赖可控）是任务前提，全部判 P0——排在任何新行业件之前。

## 3. 品类规范对标（D2）

品类定名：浏览器端机场运行数字孪生（演示/教学向）。三张行规清单：

### 3.1 数字孪生品类行规

| 行规能力 | 行业默认 | 本产品 | 决策建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时状态可视化 | 标配 | ✅ 3D+雷达+面板 | 保持 |
| 历史记录与回放 | 标配 | ✅ RECALL | 保持 |
| 情景注入 what-if | 标配 | ✅ FR-10 | 保持 |
| 前瞻预测 | 常见 | ✅ DCB | 保持 |
| 录制导入/重放交换 | 常见 | ❌ 只出不进 | 做（P2，T2 依赖） |
| 外部数据接入（真实航班流） | 高端 | ❌ 无网络 IO | 显式不做：演示定位+纯静态约束 C-1，记入非目标 |
| 多场景/多机场 | 常见 | ❌ 单硬编码布局 | 降级做：布局数据文件化（P2），多机场不做 |

### 3.2 行业件覆盖对标（民航运控概念面）

| 行业件 | 本产品 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| A-CDM / AMAN / DMAN / A-SMGCS 三支柱 / DCB / OOOI / ASPM / 过站墙 / 机位分配 / 排放 | ✅ 全有（FR-2 至 FR-9） | 保持——已是同类演示品中覆盖面最全一档 |
| 除冰与冬季运行 | ❌ | 做（P2）：唯一缺席的"有队列机制可复用"的大件 |
| VDGS / 机坪安全网 | ❌ | 暂不做（P3 候选），记显式决策 |
| 旅客流/行李流 | ❌ | 不做：范围是"机场地面运行"，写入非目标 |

### 3.3 Web 演示应用行规

| 行规能力 | 本产品 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| 秒开（首屏 <3 s） | ⚠️ 受 CDN 状况左右 | P0-3 连带解决 |
| 链接即场景（URL 分享） | ❌ | 做（P0-2 一部分） |
| 移动端至少"可看" | ❌ 无 viewport 适配层 | 降级做（P1）：可看不可操作即可，写明桌面优先 |
| 键盘/读屏无障碍 | ❌（NFR-6） | 降级做（P2 底线项：焦点可达+Esc 关面板） |

## 4. 场景与环境分析（D4）

设计基准定为：中档核显笔记本 + 1080p 投影 + 会场 Wi-Fi（不可信）。

| 环境压力 | 现状预算 | 派生需求 |
| --- | --- | --- |
| 核显 GPU | 阴影 4096² 固定 + ACES + 全屏 3D，无降级 | PR：性能档位（自动检测掉帧→降阴影/像素比） |
| 会场网络 | Three.js 0.169 CDN 单点，无 SRI 无回退 | PR-P0-3：自托管或双源+完整性校验 |
| 投影色彩 | 深色主题对比度高 | 无需求 |
| 长时间挂机演示 | 环形缓冲有界 ✅；但后台切走时间丢失（KI-2） | PR：可见性恢复提示（"后台 N 分钟，仿真已暂停推进"） |

## 5. 失效模式与可观测性（D3）

核心一问：哪些失效用户当下察觉不到？ FMEA-lite（现状证据见 Gap 附录 B）：

| 失效 | 用户当下可察觉? | 后果 | 派生需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任意 JS 异常（含 CDN 加载失败） | 否——零捕获零提示 | 白屏或面板悄然停更，演示翻车 | PR-P0-1 全局捕获+健康横幅+诊断页 |
| 标签页后台被节流 | 否——回来只见"好像没动" | 讲解时间线错乱 | PR-P0-1 附属：可见性变化提示 |
| 机位全满丢航班 | 弱——仅日志一行 | FIDS 上航班"消失"，观众困惑 | PR-P1：no_gate 转入等待/改航语义并可视化 |
| 吞吐 KPI 混时基 | 否 | 快进演示时指标失真误导 | PR-P1：全 KPI 统一 sim 时基 |
| 环形缓冲丢早期录制 | 否——回放范围悄然缩短 | "刚才那段"回放不到 | PR-P1：回放条标注已丢弃区间/容量水位 |
| 设置漂移（刷新回默认） | 是但为时已晚 | 复现成本高 | PR-P0-2 |

派生"健康自检"类需求成型为 PR-P0-1（见 §9）。

## 6. 生命周期分析（D5）

| 阶段 | 现状 | 问题 | 派生需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开/采用 | 直链即用 ✅ | CDN 单点（§4） | PR-P0-3 |
| 日常演示 | 自动跑 ✅ | 状态不持久（§2） | PR-P0-2 |
| 更新/部署 | 手工 scp + push | Cloudflare 缓存致"假未部署"；README 漂移（KI-5） | PR-P1：资源版本化 cache-bust；发布清单含 README 同步核对 |
| 退役/清理 | — | 死残留：__overlap_test.html、MAX_QUEUE 死常量（KI-8）、flight_landed 注释（KI-6）、'*' 通配无订阅者 | PR-P1：残留清理为有交付物的任务 |

## 7. 威胁与滥用建模（D6）

| 资产 | 威胁 | 现状缓解 | 缺口/决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面完整性 | CDN 供应链投毒/劫持 | 版本锁定 0.169.0 | 无 SRI——PR-P0-3 顺带加 integrity 或自托管 |
| 访客浏览器 | XSS（大量 innerHTML 拼接） | 数据全内生（呼号/机型自生成，无外部输入面） | 接受现状，记录：一旦引入导入/URL 参数（PR-P0-2/P2-3），必须同步转义或白名单校验——新功能连带新攻击面 |
| 仿真可信度 | 控制台经 window.__* 篡改 | 无 | 显式接受：演示产品的调试开放面，写入非目标 |
| 访客隐私 | — | 零采集零 Cookie ✅ | 保持，作为对外声明点 |

## 8. 需求全景与优先级

判据：P0 = 阻断核心任务或品类硬伤；P1 = 健壮性/工程可信度；P2 = 品类增强；P3 = 锦上添花。已实现项引用 FR 编号呈现全景。

### P0（任务前提）

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P0-1 | 错误与健康可观测性：全局 onerror/unhandledrejection 捕获 → 健康横幅；CDN 加载失败给诊断页；页面由后台恢复时提示仿真推进已暂停 | D1/D3 |
| PR-P0-2 | 演示状态可复现：配置（间隔/跑道/机位/计量/单发/引导/天气/关闭跑道）持久化 localStorage + 可编码进 URL 查询串一键分享/恢复 | D1/D5 |
| PR-P0-3 | 依赖可控：Three.js 自托管（或双源回退）+ SRI；内网/断网演示可用 | D1/D4/D6 |

### P1（健壮性与工程可信度）

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P1-1 | 仓库内自动化冒烟 + CI：无头 Node 驱动 control/optimization 层 N sim-分钟，断言状态机不卡死、KPI 落区间、snapshot 契约字段完备；GitHub Actions 每 push 跑 | D7 |
| PR-P1-2 | 时基统一：吞吐改 sim 时基；DONE 清理改 sim 计时（消 KI-1/KI-11） | D3 |
| PR-P1-3 | 机位溢出语义化：no_gate 航班进等待或"改航离场"可视化，不再静默消失（消 KI-3） | D3 |
| PR-P1-4 | 场面几何单一事实源：跑道 z/接地点/单位换算收敛到一个模块，消五文件重复 | D5 工程债 |
| PR-P1-5 | 回放容量可见：回放条标注可用窗口与已丢弃提示（消 KI-4 的不可见性） | D3 |
| PR-P1-6 | 残留清理：__overlap_test.html、MAX_QUEUE、flight_landed 注释、README 布局章节同步（消 KI-5/6/7/8） | D5 |
| PR-P1-7 | 移动端"可看"底线：viewport 适配 + 触屏提示横幅（明示桌面体验最佳） | D2 |
| PR-P1-8 | 性能档位：掉帧检测自动降阴影分辨率/像素比，可手动切 | D4 |

### P2（品类增强）

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P2-1 | 除冰与冬季运行：除冰坪队列（复用 RunwayController 模式）+ HOT 保持时间倒计时 + 冬季情景档 | D2 |
| PR-P2-2 | 预置剧本库：高峰压力/LVP 演练/单跑道日等一键情景（组合现有 API 即可） | D1-T2 |
| PR-P2-3 | 录制导入重放：RECALL 支持载入导出的 JSON（含 schema 校验与转义，呼应 D6） | D1-T2/D2 |
| PR-P2-4 | 机场布局数据文件化：跑道/机位/滑行道由 JSON 描述（多布局的前置） | D2 |
| PR-P2-5 | 无障碍底线：面板焦点可达、Esc 收起、控件 aria-label | D2 |

### P3（锦上添花）

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| PR-P3-1 | VDGS 泊位引导/机坪安全网 |
| PR-P3-2 | 教学引导 tour（逐面板讲解模式） |
| PR-P3-3 | 数据块智能避让（雷达标签防重叠改进） |

## 9. P0 缺口专项

### PR-P0-1 错误与健康可观测性

- 任务影响：T1 第 4 条成功条件的唯一载体；当前任何异常对演示者完全静默（KI-10）

- 方案概要:window.onerror + unhandledrejection 挂钩 → 顶部红色健康横幅（计数+最近错误+复制详情）；import map 加载失败时 body 兜底诊断块（静态 HTML 即可渲染）；document.visibilitychange 恢复时横幅提示"后台 N 分钟仿真未推进"

- 破坏性验收：控制台注入 throw；断网刷新页面；后台切走 5 分钟再回——三种情况各自必须在 3 秒内出现对应可视提示，绝不白屏或无声

- 量级：小（单文件 + 少量样式）

### PR-P0-2 演示状态可复现

- 任务影响：T1 第 2/3 条；误刷新 = 演示重来

- 方案概要：配置对象集中化（现散在 _cfg 与各 API 内）→ localStorage 自动存取；encode 成 URL 查询串（?wx=3&rwy=1&gates=8…），load 时优先 URL；面板折叠态一并存

- 破坏性验收：布置 LVP+关 RWY1+8 机位 → 强制刷新 → 页面回到完全一致状态且横幅提示"已恢复上次场景"；把 URL 发到另一浏览器打开 → 同一场景

- 量级：中（触及 main.js 动作分发与各 setter 的幂等性）；含 D6 要求的参数白名单校验

### PR-P0-3 依赖可控

- 任务影响：T1 第 1 条；内网/断网即白屏

- 方案概要：Three.js 0.169 构建物入仓自托管（约 1.2 MB，import map 改本地路径）；或保 CDN 主源 + 本地回退双 importmap + SRI integrity

- 破坏性验收：断网（DevTools offline）刷新——场景照常渲染；篡改本地 three 文件一字节（模拟投毒）且启用 SRI 时——拒载并出诊断页

- 量级：小-中（含部署脚本同步该目录）

## 10. 里程碑与发布规划

| 里程碑 | 内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 稳定性收口 | PR-P1-1（测试+CI 先行）+ PR-P0-1 + PR-P1-2 | CI 绿；三条 P0-1 破坏性验收过；快进 60 sim-分钟 KPI 无时基漂移 |
| M1 演示可靠 | PR-P0-2 + PR-P0-3 + PR-P1-5/6 | 断网+刷新+URL 分享三验收过；仓库无已列残留 |
| M2 健壮与可看 | PR-P1-3/4/7/8 | 溢出航班可视化验收过；移动端打开不横向滚动 |
| M3 品类增强 | PR-P2-1..5 按序 | 各自破坏性验收 |

版本号映射与 Gap 关闭见《Gap 分析与演进规划》§5。

## 11. 验收与质量策略（D7）

- 夹具资产：__step 全管线快进（已有）是一切自动验收的地基——PR-P1-1 把它从"控制台手艺"固化为仓库内脚本

- 破坏性验收写法示范（除冰 PR-P2-1 预写）："雪情景下航班过站完成但 HOT 已过期，必须被强制送回除冰坪重除，绝不能带着过期 HOT 起飞"

- 现有人工手段（对抗审查+浏览器实测）定位为兜底，不替代自动回归

## 12. 非目标与已知取舍

| 显式不做 | 理由 |
| --- | --- |
| 外部真实数据接入/任何网络 IO | 演示定位 + 纯静态约束 C-1；引入即引入后端与合规负担 |
| 多机场 | 单布局已满足教学；布局文件化（PR-P2-4）后自然留有接口 |
| 旅客流/行李流仿真 | 范围锁定"地面运行"；另立项更合适 |
| 封锁 window.__* 调试面 | 演示产品的开放性是特性 |
| 旧浏览器兼容（无 import map 环境） | 常青浏览器已覆盖目标观众；成本不成比例 |

## 附录 A 需求追溯矩阵

| PR | 来源维度 | 优先级 | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-P0-1 | D1/D3 | P0 | M0 | 未启动 |
| PR-P0-2 | D1/D5/D6 | P0 | M1 | 未启动 |
| PR-P0-3 | D1/D4/D6 | P0 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-1 | D7 | P1 | M0 | 未启动 |
| PR-P1-2 | D3 | P1 | M0 | 未启动 |
| PR-P1-3 | D3 | P1 | M2 | 未启动 |
| PR-P1-4 | D5 | P1 | M2 | 未启动 |
| PR-P1-5 | D3 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-6 | D5 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-7 | D2 | P1 | M2 | 未启动 |
| PR-P1-8 | D4 | P1 | M2 | 未启动 |
| PR-P2-1 | D2 | P2 | M3 | 未启动 |
| PR-P2-2 | D1 | P2 | M3 | 未启动 |
| PR-P2-3 | D1/D2/D6 | P2 | M3 | 未启动 |
| PR-P2-4 | D2 | P2 | M3 | 未启动 |
| PR-P2-5 | D2 | P2 | M3 | 未启动 |
| PR-P3-1..3 | D2/D1 | P3 | 未排 | 未启动 |

## 附录 B 术语

沿用《需求规格说明书》§1.3；新增：HOT（除冰液保持时间）、SRI（子资源完整性校验）、剧本（一组预置的情景 API 调用序列）。