# 机场数字孪生（AirportTwin）Gap 分析与演进规划

类型：三部曲第三份（差距在哪、按什么次序补）· 版本 v1.0

现状基线：产品 v0.13（commit d6c6861）·《需求规格说明书 v1.0》

目标基线：《需求规划文档 v1.0》（PR 编号）

一句话：Gap = 目标能力（PR）− 现状能力（FR + 代码事实）；每条带证据、带级别、带破坏性关闭验收，映射到具体版本。

# 目录

## 0. 文档定位

| 文档 | 回答 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 需求规格说明书 | 现在是什么 | FR / NFR / KI |
| 需求规划文档 | 应该是什么 | PR-Px-y |
| 本文 | 差距与补齐次序 | G-域-x |

输入：上述两份文档 + 附录 B 代码核实清单（本文全部现状陈述的出处）。输出：分域 Gap 清单、优先级矩阵、版本化演进路线、三向追溯矩阵。

## 1. 分析方法

五元组：每条 Gap = 现状（带证据）／目标（引 PR）／差距陈述／级别／关闭验收（破坏性）。

关闭纪律：Gap 只在破坏性验收通过后关闭，代码合入不算。

分级：

| 级别 | 含义 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| L1 品类硬伤 | 叫不叫得上这个品类名 | 品类核心承诺不成立 |
| L2 任务阻断 | 核心任务走不通 | 任务成功条件缺前提 |
| L3 健壮性 | 静默失败/失效不可见 | 失效发生时无人知晓 |
| L4 体验 | 可用但别扭 | 有绕行路径 |
| L5 工程债 | 用户不可见，拖慢演进 | 返工率/残留/不可测 |

方案细节不在本文重复——引规划文档 §9 各专项。

## 2. 现状能力基线

### 2.1 已达标应保持的能力（先记资产）

| 资产 | 说明 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 行业件覆盖面同类最全 | A-CDM 八里程碑、AMAN/DMAN、A-SMGCS 三支柱（监视/安全网/引导）、DCB、OOOI/ASPM、过站墙、机位分配、排放账本、What-If、RECALL——优于行规：同类浏览器演示品几乎无此覆盖 | FR-2..FR-11 |
| 三层架构与标准契约 | control→snapshot→消费方单向流，schemaVersion 化 JSON；13 轮迭代未破坏该边界 | 规格 §3/§6，附录 B V-9 |
| 时标一致的参数体系 | 行业时间参数按压缩时标等比缩放并注释（RECAT 矩阵、RIMCAS 阈值） | 附录 B V-6/V-16 |
| __step 测试夹具 | 全管线锁步快进，任意时长运行秒级复现——自动化验收的现成地基 | 附录 B V-20 |
| 双语与 SEO 完整 | 172 词条全双语；canonical/OG/JSON-LD 全套 | 附录 B V-10/V-22 |
| 零隐私面 | 无网络 IO、无采集、localStorage 仅语言 | 附录 B V-13 |

### 2.2 能力成熟度快照

| 域 | 评级 | 一句话判语 |
| --- | --- | --- |
| 行业件覆盖 | ★★★★★ | 概念面已是护城河 |
| 仿真核心语义 | ★★★★ | 状态机与排序扎实，时基有两处混用 |
| 自身可观测性 | ★ | 机场看得清清楚楚，自己病了无声无息 |
| 演示可靠性 | ★★ | CDN 单点 + 零持久化，翻车面最大 |
| 工程质量 | ★★ | 架构清晰但 13 轮迭代零仓库内测试 |
| 体验可达性 | ★★★ | 桌面优秀；移动与无障碍近零 |
| 数据开放 | ★★★ | 出口标准化，无入口 |

结构性结论：行业件五星、地基两星——演进重心应从"再加一个面板"转向补地基。

## 3. Gap 清单（分域）

### G-OBS 自身可观测性

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-OBS-1 | 任何运行时异常/加载失败对用户完全静默 | 零 onerror、仅 3 处空 catch（V-11） | PR-P0-1 | L2 |
| G-OBS-2 | 后台标签页时间丢失无提示 | dt 钳 1.0 s + 节流（V-12） | PR-P0-1 | L3 |
| G-OBS-3 | 回放可用窗口静默缩短 | 四环形缓冲丢最旧（V-8） | PR-P1-5 | L3 |

### G-DEMO 演示可靠性

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-DEMO-1 | 演示状态不可复现：刷新全丢、无 URL 分享 | localStorage 仅语言（V-7） | PR-P0-2 | L2 |
| G-DEMO-2 | 断网/内网即白屏：Three.js 仅 CDN、无 SRI 无回退 | V-14 | PR-P0-3 | L2（逼近 L1：Web 演示品"打开即用"承诺） |
| G-DEMO-3 | 核显/投影无性能档位 | 阴影 4096² 固定（V-15） | PR-P1-8 | L4 |

### G-SIM 仿真语义

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-SIM-1 | 时基混用：吞吐 KPI 用墙钟、DONE 清理用墙钟 setTimeout，快进即失真 | V-4/V-5 | PR-P1-2 | L3 |
| G-SIM-2 | 机位全满时航班被整架静默丢弃 | spawnArrival 返 null 不重试（V-3） | PR-P1-3 | L3 |
| G-SIM-3 | 场面几何常量五文件重复（跑道 z、接地点、UNIT_M） | V-17 | PR-P1-4 | L5 |

### G-ENG 工程质量

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | 零仓库内自动化测试、零 CI——13 轮迭代全靠人工回归 | V-18 | PR-P1-1 | L5（但杠杆最高，先行） |
| G-ENG-2 | 死残留四处：__overlap_test.html、MAX_QUEUE 死常量、flight_landed 幽灵注释、README 布局漂移 | V-19/V-2/V-21 | PR-P1-6 | L5 |

### G-UX 体验可达性

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-UX-1 | 移动端无适配（无 touch、无响应式） | V-23 | PR-P1-7 | L4 |
| G-UX-2 | 无障碍近零（1 处 aria-label） | V-23 | PR-P2-5 | L4 |

### G-CAT 品类增强

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-CAT-1 | 除冰/冬季运行缺席（唯一有现成队列机制可复用的大件） | grep de-ice → 0（V-24） | PR-P2-1 | L4 |
| G-CAT-2 | 无预置剧本库，教学情景全手工布置 | 无场景保存概念（V-7） | PR-P2-2 | L4 |
| G-CAT-3 | 录制只出不进，课堂留档不能重放 | 无导入通道（V-25） | PR-P2-3 | L4 |
| G-CAT-4 | 机场布局硬编码，非数据文件驱动 | V-26 | PR-P2-4 | L5 |

## 4. 优先级矩阵（影响 × 量级）

|  | 量级小 | 量级中 | 量级大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响 L2 | G-OBS-1（先做）、G-DEMO-2 | G-DEMO-1 | — |
| 影响 L3 | G-SIM-1、G-OBS-3 | G-SIM-2、G-OBS-2 | — |
| 影响 L4/L5 | G-ENG-2、G-SIM-3 | G-UX-1、G-DEMO-3、G-CAT-2/3、G-ENG-1 | G-CAT-1、G-CAT-4、G-UX-2 |

先做右上角（影响高、量级小）。动态项：G-ENG-1（测试夹具+CI）建成后，其余所有 Gap 的关闭验收成本显著变小——这是把它排进 E0 的理由，虽然其级别只是 L5。

## 5. 演进路线（版本映射）

### 5.1 路线总览

| 阶段 | 版本 | 主题 | 关闭的 Gap | 出口标准（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | v0.14 | 稳定性与可测性收口 | G-ENG-1、G-OBS-1、G-SIM-1 | CI 每 push 绿；错误注入三验收过；快进 60 sim-分钟 KPI 无时基漂移 |
| E1 | v0.15 | 演示可靠 | G-DEMO-1、G-DEMO-2、G-OBS-3、G-ENG-2 | 断网刷新可用；URL 分享跨浏览器复现；仓库无已列残留 |
| E2 | v0.16 | 健壮与可看 | G-SIM-2、G-SIM-3、G-OBS-2、G-UX-1、G-DEMO-3 | 溢出航班可视化验收过；移动端可看不横滚 |
| E3 | v1.0 | 验收版本（非功能版本） | 无新功能 | E0-E2 全部出口标准复验通过 + §7 达成度量全过，才叫 v1.0 |
| E4 | v1.1+ | 品类增强 | G-CAT-1..4、G-UX-2 | 各自破坏性验收（除冰 HOT 验收见规划 §11） |

E0 恒为收口阶段——在自检与测试夹具补齐之前堆新功能，等于往返工里加料。

### 5.2 E0（v0.14）明细

| 项 | 内容（方案详见规划 §9/§8） | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | tests/ 冒烟脚本（Node 驱动三层 N sim-分钟）+ GitHub Actions | 故意注释掉一个 snapshot 字段——CI 必须红 |
| G-OBS-1 | 全局错误捕获 + 健康横幅 + 加载诊断页 | 控制台注入 throw／断网刷新／后台 5 分钟返回——各 3 秒内出可视提示，绝不静默 |
| G-SIM-1 | 吞吐改 sim 时基；DONE 清理改 sim 计时 | __step 快进 60 sim-分钟——吞吐/时读数与实时跑同场景一致（±1） |

入口条件：无（即刻可启动）。

### 5.3 E1（v0.15）明细

| 项 | 内容 | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| G-DEMO-1 | 配置持久化 + URL 场景编码（含参数白名单校验） | 布置 LVP+关 RWY1+8 机位→强杀标签页→重开 30 秒内完全复现；恶意参数（越界值/脚本串）必须被拒收 |
| G-DEMO-2 | Three.js 自托管或双源 + SRI | DevTools offline 刷新照常渲染；篡改依赖一字节且 SRI 开启——拒载并出诊断页 |
| G-OBS-3 | 回放条容量水位与丢弃提示 | 连跑超 84 sim-分钟——回放条必须显示"早期已丢弃"标记 |
| G-ENG-2 | 四处残留清理 + README 同步核对入发布清单 | grep 复扫全部归零；README 布局与 ls 一致 |

入口条件：E0 的 CI 在位（验收自动化承载）。

### 5.4 E2（v0.16）明细

| 项 | 内容 | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| G-SIM-2 | no_gate 转等待/改航语义 + FIDS 可视化 | 4 机位灌 8 架——任何航班绝不无声消失，FIDS 可见其去向 |
| G-SIM-3 | 几何常量收敛单一模块 | grep -42 仅剩一处定义；全冒烟绿 |
| G-OBS-2 | 后台恢复提示 | 后台 5 分钟返回——横幅显示"仿真未推进 N 分钟" |
| G-UX-1 | viewport 适配 + 触屏提示 | 375px 宽打开——无横向滚动、提示可见 |
| G-DEMO-3 | 掉帧检测降档 | 强制 4x CPU 节流——自动降档且可手动切回 |

## 6. 依赖与风险（跨条目联动）

| 风险/联动 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| URL 参数（G-DEMO-1）与录制导入（G-CAT-3）共同引入本产品第一个外部输入面 | 现状"数据全内生故 XSS 低危"的前提失效 | 两项必须与转义/白名单校验同批交付（规划 §7 已列）；E1 验收含恶意参数用例 |
| 自托管依赖（G-DEMO-2）改变部署面 | scp 脚本需同步 vendor 目录；与 Cloudflare 缓存坑同域 | 资源版本化（文件名带 hash）一并解决缓存误判 |
| G-ENG-1 是所有后续 Gap 的验收承载 | E0 若跳过，E1/E2 每项验收退回手工，量级全部上调 | E0 强制先行（入口条件链） |
| 时基统一（G-SIM-1）是回放/DCB 等一切时间语义的地基 | 不先修，后续时间类功能继续在错基上叠加 | 排 E0 |
| Cloudflare 边缘缓存 | 部署后误判"没生效"反复重传 | 验证一律 cache-bust（规格 §8.2 坑一固化入发布清单） |

## 7. 达成度量（任务级，区别于 Gap 级验收）

| 指标 | 目标 | 挂钩阶段 |
| --- | --- | --- |
| 演示翻车可见率（注入任意错误有可视提示） | 100% | E0 |
| 契约回归护栏（snapshot 字段缺失 CI 必红） | 100% | E0 |
| 场景恢复时间（误刷新→完全复现） | ≤30 秒 | E1 |
| 断网首屏可用率 | 100% | E1 |
| 静默失效数（已知清单内） | 0 | E2 |
| 移动端打开不横滚 | 375px 达标 | E2 |

## 8. 非目标

见规划文档 §12（外部数据接入、多机场、旅客流、封锁调试面、旧浏览器），本文不重复。

## 附录 A 三向追溯矩阵

| Gap | 级别 | 现状依据 | 规划 PR | 阶段/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-OBS-1 | L2 | V-11 | PR-P0-1 | E0 / v0.14 | 未启动 |
| G-OBS-2 | L3 | V-12 | PR-P0-1 | E2 / v0.16 | 未启动 |
| G-OBS-3 | L3 | V-8 | PR-P1-5 | E1 / v0.15 | 未启动 |
| G-DEMO-1 | L2 | V-7 | PR-P0-2 | E1 / v0.15 | 未启动 |
| G-DEMO-2 | L2 | V-14 | PR-P0-3 | E1 / v0.15 | 未启动 |
| G-DEMO-3 | L4 | V-15 | PR-P1-8 | E2 / v0.16 | 未启动 |
| G-SIM-1 | L3 | V-4/V-5 | PR-P1-2 | E0 / v0.14 | 未启动 |
| G-SIM-2 | L3 | V-3 | PR-P1-3 | E2 / v0.16 | 未启动 |
| G-SIM-3 | L5 | V-17 | PR-P1-4 | E2 / v0.16 | 未启动 |
| G-ENG-1 | L5 | V-18 | PR-P1-1 | E0 / v0.14 | 未启动 |
| G-ENG-2 | L5 | V-19/V-2/V-21 | PR-P1-6 | E1 / v0.15 | 未启动 |
| G-UX-1 | L4 | V-23 | PR-P1-7 | E2 / v0.16 | 未启动 |
| G-UX-2 | L4 | V-23 | PR-P2-5 | E4 / v1.1+ | 未启动 |
| G-CAT-1 | L4 | V-24 | PR-P2-1 | E4 / v1.1+ | 未启动 |
| G-CAT-2 | L4 | V-7 | PR-P2-2 | E4 / v1.1+ | 未启动 |
| G-CAT-3 | L4 | V-25 | PR-P2-3 | E4 / v1.1+ | 未启动 |
| G-CAT-4 | L5 | V-26 | PR-P2-4 | E4 / v1.1+ | 未启动 |

## 附录 B 代码核实清单

基线 commit d6c6861。方法列写实际执行的 grep/走读；本文与规划文档全部现状陈述以此为出处。

| # | 核实项 | 方法与结果 |
| --- | --- | --- |
| V-1 | 模块/行数/面板清单 | ls + wc -l + 逐文件头走读：24 源文件 5214 行（sim 12/3116、ctrl 7/1252、opt 5/724）；15 面板（14 窗口化，8 默认折叠） |
| V-2 | flight_landed 事件 | grep "emit('flight_landed'" → 0 hits；仅存于 airport-api.js:6 注释 |
| V-3 | 机位全满行为 | 走读 airport-api.js:127-131：assignGate 返 null → spawnArrival 返 null，不排队不重试；scheduler.js:53-66 不检查返回值 |
| V-4 | 吞吐时基 | airport-api.js:198 push(Date.now())、:219/:281 按墙钟 60 分钟过滤——全库唯一墙钟 KPI |
| V-5 | DONE 清理 | airport-api.js:201 setTimeout(...,3000) 墙钟 |
| V-6 | 时标压缩注释 | arrival-manager.js:24、safety-nets.js:22-25 均有压缩说明注释 |
| V-7 | 持久化面 | grep -rn localStorage → 仅 i18n.js:10,17（语言）；各控件回调只改内存 |
| V-8 | 环形缓冲 | run-logger.js:24-25,55,63,69,93：3000/1000/400/2000 上限，超限 shift 无提示；回放窗 ≤ 1000×5 sim-秒 |
| V-9 | snapshot 契约 | 走读 airport-api.js:368-410 逐字段抄录（规格 §6.1）；schemaVersion '1.0' |
| V-10 | i18n 覆盖 | grep -cE "^ '[^']+': \\{" i18n.js → 172 条，抽查含 zh/en 双键 |
| V-11 | 错误处理面 | grep onerror／console.error／unhandledrejection → 0；grep catch → 仅 i18n.js 3 处空吞 |
| V-12 | 后台节流 | main.js:216-218 dt=min(Δ,1.0)、:338 setInterval 50ms；浏览器后台节流下每唤醒至多补 1 sim-秒 |
| V-13 | 网络/隐私面 | grep WebSocket／fetch(／XHR／EventSource → 0 hits；无 Cookie |
| V-14 | CDN 依赖 | index.html:64-71 importmap 指 jsDelivr three@0.169.0；find 本地 three*.js → 0；无 SRI integrity 属性 |
| V-15 | 性能固定值 | scene.js:15,49 阴影 4096² 常开；无档位开关（grep quality/lowend → 0） |
| V-16 | 尾流/RIMCAS 参数 | arrival-manager.js:25-30、safety-nets.js:26-27 逐值抄录（规格附录 A） |
| V-17 | 几何重复 | grep -rln -- -42 --include=*.js → 5 文件（airport3d/safety-nets/arrival-manager/flight-manager/surface-radar）；UNIT_M 双处（airport-api:369、safety-nets:21） |
| V-18 | 测试/CI | find *test*/*spec* → 仅 __overlap_test.html（无断言）；无 package.json；.github/ 不存在；无 eslint/prettier 配置 |
| V-19 | 残留文件 | ls 根目录：__overlap_test.html 在库未被 .gitignore 排除 |
| V-20 | __step 夹具 | main.js:352-363：api+scheduler+analytics+safetyNet+dcb+runLog 锁步快进并返回 metrics |
| V-21 | MAX_QUEUE 死常量 | grep -rn MAX_QUEUE → 仅 runway-controller.js:14 定义、:81 导出；enqueue/service 无引用 |
| V-22 | SEO/站点集成 | index.html:6-27 canonical/OG/Twitter/hreflang×3/JSON-LD 逐项在；About 面板+导航栏 :31-99 |
| V-23 | 移动/无障碍 | grep touchstart → 0；pointerdown 5 处全桌面用途；grep aria- → 1 hit（最小化按钮） |
| V-24 | 除冰/VDGS/旅客流 | grep -rni deice／vdgs → 0；passenger/baggage 仅命中车辆模型与节点文案，无个体仿真 |
| V-25 | 导入通道 | grep FileReader／JSON.parse／upload → 0 hits（导出仅 Blob 下载） |
| V-26 | 布局数据驱动 | 无 fetch/配置文件加载（V-13/V-25）；布局生成于 gate-layout.js 代码内 |
| V-27 | README 漂移 | README Project layout 对照 ls：漏 5 个后加文件；"records all running data"与 V-8 上限矛盾 |
| V-28 | 事件总线全量 | grep "emit(" → 16 类事件逐一记录发射点与消费方（规格 §6.2）；'*' 通配 grep "on('\\*'" → 0 订阅者 |